<Projektname>

Projekthandbuch

Version: 02

02.06.2025

Status: Entwurf

Dokument Eigentümer:

<Name des Projektleiters>

Dokumenten Nr. PMO.0004de

Anpassungen für ein Projekt sind notwendig.

Erweiterungen/ Änderungen liegen in der Verantwortung des Projektleiters.

Änderungen bzgl. dem Template sind zurückzumelden an M. Grzan oder Abteilung QM.

1	Ziel	4

1.1	Nutzen	4

1.2	Quellen	4

1.3	Abkürzungen	4

2	Das Entwicklungs-Projekt <?>	5

2.1	Was ist ein Projekt?	5

2.2	Projekt-Regeln	5

3	Das Projekt <?>	6

3.1	Systembeschreibung	6

3.2	Übersicht Module	6

3.3	Entwicklungsstufen	6

4	Organisation	7

4.1	Projekt-Organigramm	7

4.2	Terminplan	7

4.3	Stakeholder	7

4.4	Schnittstellen	7

4.5	Projekt-Disziplinen	7

4.5.1	Projektleitung	7

4.5.2	System-Engineer	7

4.5.3	Entwickler EE-HW	8

4.5.4	Entwickler EE-SW	8

4.5.5	Entwickler HMI/GUI-SW	8

4.5.6	Test und Validierung	8

4.5.7	Entwicklungsleitung	8

4.6	Hauptaufgabenpakete	8

4.6.1	Entwickler EE-HW	8

4.6.2	Entwickler EE-Software (Funktionale und sicherheitsrelevante Steuerungs-Software)	9

4.6.3	System-Engineer	10

4.6.4	Entwickler HMI / GUI	10

4.6.5	Test & Validierung	10

4.6.6	Entwickler Konstruktion	11

4.6.7	Dokumentation	11

4.7	Datenhandling im Projekt	11

4.7.1	Dateinamen	11

4.7.2	E-Mail-Kennzeichnungen	12

4.7.3	Projektsprache in Dokumenten	12

4.7.4	Datenablage	12

4.8	Prozesse im Projekt	12

4.8.1	Dokumenten-Review	12

4.8.2	Freigabe	12

4.8.3	Design-Review	12

4.8.4	Design-Freeze	13

4.8.5	Entscheidungsvorbereitungen	13

4.8.6	Entscheidungsblatt	13

4.8.7	Änderungen	13

4.8.8	Materialbeschaffung	13

4.9	Umgebungsbedingungen	13

4.9.1	Projektraum	13

4.10	Spielregeln im Projekt	13

4.10.1	Regelmeetings Entwicklung	14

4.10.2	Regelmeetings Projektleitung	14

4.10.3	E-Mails	14

4.10.4	Berichtswesen	14

4.10.5	Umgang mit erkannten Risiken	15

4.10.6	OPL (open points list)	15

4.10.7	Arbeitszeit	15

4.10.8	Urlaubsplanung	15

# Ziel

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Bedingungen und Regeln, das Projekt <Name des Projektes> mit einem definierten Projekt-Team zu bearbeiten.

## Nutzen

Dieses Dokument hat den Nutzen, die Erwartungshaltungen eines jeden Projektteam-Mitgliedes und des Projektleiters klarzustellen und somit die Effizienz im Projektverlauf zu steigern. Neue Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit einer schnelleren Einarbeitung in das Projekt.

## Quellen

Die Inhalte dieses Dokumentes stammen aus folgenden Quellen:

Erfahrungen

## Abkürzungen

| MAB | Müller Apparatebau Kranzberg |
| --- | --- |
| EE | Elektrik / Elektronik |
| Nr. | Nummer |
| z.B. | zum Beispiel |
| OPL | open points list |
| HMI | human machine interface |
| GUI | graphical user interface |
| R&D | research and development (Entwicklungsabteilung) |

# Das Entwicklungs-Projekt <?>

## Was ist ein Projekt?

Projekte sind Aufgaben

- mit einer spezifischen Zielvorgabe,

- mit einem klar definierten Anfang und Ende,

- von hoher Komplexität, die interdisziplinäre Teamarbeit erforderlich machen.

## Projekt-Regeln

- Projektziele klar definieren

- Termine realistisch planen und mit Beteiligten abstimmen

- Ressourcenverfügbarkeit klären

- aktiv und direkt kommunizieren (Vernetzung)

- Teambesprechungen fundiert vorbereiten

- klare Zuständigkeiten definieren (wer / was / bis wann)

- regelmäßige Termine (Pflicht für alle Teammitglieder) einhalten

- Ergebnisse dokumentieren, mitteilen und transparent machen

- Einsatzbereitschaft zeigen und Verantwortung übernehmen

- andere informieren und sich selbst Informationen beschaffen (Bring- und Holschuld)

# Das Projekt <?>

## Systembeschreibung

Kunde:

Maschine / System macht was?

Angaben zum groben Verständnis des Produktes / des Systems

## Übersicht Module

Angabe von Modulen oder Sub-Systemen

## Entwicklungsstufen

Beschreibung der Entwicklungsstufen

# Organisation

# Projekt-Organigramm

Dies ist ein Platzhalter. Hier muss das Organigramm für das jeweilige Projekt aktualisiert werden.

## Terminplan

Dies ist ein Platzhalter. Hier muss der Terminplan des jeweiligen Projektes aktualisiert werden.

## Stakeholder

Wer ist an dem Fortschritt und dem Ergebnis des Projektes dauerhaft interessiert?

GF: <?>

Vertrieb: <?>

Kunde: <?>

(weitere bitte aufführen)

## Schnittstellen

Vertrieb: 			<?>

Produktionsleitung: 		<?>

Montage Elektrik/Elektronik: 	<?>

Montage Mechanik: 		<?>

Einkauf: 				<?>

Qualität: 			<?>

Staging / Abnahme: 		<?>

Service: 				<?>

Technische Dokumentation: 	<?>

(weitere bitte aufführen)

## Projekt-Disziplinen

### Projektleitung

Um das Projektziel / die Projektziele erreichen zu können, wird eine Projektleitung benötigt.
Die Verantwortung liegt neben der Einhaltung von Terminen in der Führung des Projektteams sowie dem Berichtswesen.

### System-Engineer

Fachlich wird die Projektleitung vom System-Engineer unterstützt.

Dieser bringt alle Projektdisziplinen von der fachlichen Seite gesehen ins Ziel.

Er hat den Überblick über alle technischen und funktionalen Anforderungen im Projekt.

### Entwickler EE-HW

Alles, was mit EE-Hardware zu tun hat (z. B. logische Vernetzung, Schaltpläne, Blockschaltbilder, Komponenten, Steuerungen, Komponenten-Spezifikationen, Stücklisten EE, Messungen, Power- und Energiemanagement, elektrische Schnittstellen, Testspezifikationen, Funktionsprüfungen, Reviews, entwicklungsseitige Abnahmen etc.).

### Entwickler EE-SW

Alles, was mit der EE-Software für die Steuerung zu tun hat (z. B. SPS-Basis-SW, SPS-Applikations-SW, SPS-Initialisierung, Konfigurationen, Images, Testspezifikationen, Funktionsprüfungen, Reviews, entwicklungsseitige Abnahmen, Schnittstellen-Protokolle, Schnittstelle zur HMI etc.) während der Entwicklung bis zur Freigabe.

### Entwickler HMI/GUI-SW

Alles, was mit der Bedienung des Operators zur Maschine zu tun hat (z. B. Software-Code-Verwaltung, Ablage der Software, Lieferanten-Steuerung, Spezifikationen, Prüfmechanismen, Reviews, Abnahmen etc.) während der Entwicklung bis zur Freigabe.

Entwickler Mechanisches Design/Konstruktion

Alles, was konstruktive Dinge beinhaltet (z. B. Metalle, Motoren, Sensoren, Spezifikationen, Bauraum, Stücklisten, Konstruktion, Zeichnungen etc.) während der Entwicklung bis zur Freigabe.

### Test und Validierung

Alles rund um das Thema Komponenten-, Modul- und Systemprüfungen während der Entwicklung bis zur Freigabe.

### Entwicklungsleitung

Sie stellt sicher, dass das Produkt nach Lastenheft, Richtlinien und Normen entwickelt und zertifiziert wird.

Sie hat auch die Verantwortung der Erstellung und Einhaltung von Entwicklungsprozessen im Projekt.
Weiterhin hat er die Verantwortung für die Bereitstellung von Ressourcen für das Projekt.
In Fällen von Eskalationen oder Konflikten oder technischer Entscheidungsfindungen im Projekt schaltet sich die Entwicklungsleitung mit ein.

## Hauptaufgabenpakete

### Entwickler EE-HW

<Beschreibung der Aufgaben>

### Entwickler EE-Software (Funktionale und sicherheitsrelevante Steuerungs-Software)

<Beschreibung der Aufgaben>

### System-Engineer

<Beschreibung der Aufgaben>

### Entwickler HMI / GUI

<Beschreibung der Aufgaben>

### Test & Validierung

<Beschreibung der Aufgaben>

### Entwickler Konstruktion

<Beschreibung der Aufgaben>

### Dokumentation

<Beschreibung der Aufgaben>

## Datenhandling im Projekt

### Dateinamen

Alle Dateien, die zum Projekt <Projectname> gehören, werden wie folgt benannt:

<Projectname>_<Inhalt_1>_<Inhalt_2>_V1.<file-extension>

Ziel ist, dass ungültige Dateien und Inhalte in einen eigens angelegten Ordner (z.B. „alt“ oder „Archiv“) im Verzeichnis abgelegt werden. Das stellt sicher, immer die aktuellen Daten zu Verfügung zu haben.

### E-Mail-Kennzeichnungen

Alle Emails, die zum Projekt < Projektname > gehören, werden in der Betreffzeile wie folgt (als Beispiel) benannt:

<Projektname>, Konzeptfreigabe

Dabei ist darauf zu achten, auf bereits vorhandene E-Mails zu antworten bzw. diese fortzusetzen.

Zu verhindern ist, zu einem Thema, z.B. „DT2.0, Beta-Kunde, Ablageband“ mehrere separate E-Mails zu schreiben.

Ziel ist die einfache Nachverfolgbarkeit über Outlook.

### Projektsprache in Dokumenten

Deutsch

Technische Dokumente (Zeichnungen, EPLÄNE, Pneumatik, Einspeisekonzepte etc.) sind nach Rücksprache mit der Entwicklungsleitung in Deutsch und Englisch zu erstellen.

Zeichnungen, Pläne etc., die als Grafiken in die technische Dokumentation wandern, sind mindestens in Englisch zu erstellen.

### Datenablage

Alle projektspezifischen Dateien und Daten sind in dem vorgesehen Projektordner abzulegen.

Ort unter Laufwerk X://

(Weiteres bitte aufführen)

## Prozesse im Projekt

### Dokumenten-Review

Alle anfallenden Dokumente -egal ob während der Entwicklung oder für den Kunden- müssen von einem 2. Projektmitglied gegengeprüft werden (Reviews).

Das Review-Ergebnis ist dokumentarisch festzuhalten.

### Freigabe

Alle anfallenden Dokumente -egal ob während der Entwicklung oder für den Kunden- müssen von einem berechtigten Freigabe-Verantwortlichen freigegeben werden (aber erst nach den Reviews).

Die Freigabe wird mit Unterschrift oder per E-Mail getätigt.

### Design-Review

Interne modulbezogene und interne systembezogene Design-Reviews sind erforderlich, um einen Design-Freeze vorzubereiten.

Zusätzlich hilft dies bei einem Kunden Design Review.

Ergebnisse des Design-Reviews sind zu dokumentieren.

### Design-Freeze

Interne modulbezogene und interne systembezogene Design-Freezes sind erforderlich, um definierte, abgeschlossene Entwicklungsstände nachweisen zu können.

Zusätzlich hilft dies bei einem Kunden Design Review.

Ergebnisse des Design-Freeze sind zu dokumentieren.

### Entscheidungsvorbereitungen

Wird eine Entscheidung benötigt, wird diese Entscheidung so vorbereitet, dass der Entscheidende die Entscheidung anhand von Sinnhaftigkeit-Termin-Machbarkeit-Kosten treffen kann.

### Entscheidungsblatt

Eine projektentscheidende Änderung oder wichtige Entscheidung muss mit einem Entscheidungsblatt festgehalten werden.

### Änderungen

Änderungen in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand (B-Muster) sind über das Tool MANTIS einzusteuern und zu dokumentieren.

Änderungen nach einem Design-Freeze sind zusätzlich gesondert zu kommunizieren an die Projektleitung, Entwicklungsleitung sowie der Produktion / Montage.

Siehe Prozess „Change Management“.

### Materialbeschaffung

Wird für das Projekt Material benötigt, wird eine schriftliche Bedarfsmeldung erstellt und vom Projektleiter freigegeben.

Inhalt der Bedarfsmeldung ist:

Typenbezeichnung, Nr., Anzahl, Kosten pro Stück

(weitere bitte aufführen)

## Umgebungsbedingungen

### Projektraum

Nach Möglichkeit sitzen alle Personen, die in dem Projekt mitarbeiten (Entwicklung), in einem Raum.

## Spielregeln im Projekt

Generell gilt:

- Probleme gibt es nicht, nur Herausforderungen

- Wir lassen uns ausreden

- Wir bleiben sachlich und werden nicht ausfallend

- Wir reden zielführend, klar, eindeutig und auf den Punkt kommend

- Wir hören zu

- Wir denken in Lösungen, nicht in Problemen

- Wir sind pünktlich

- Wir sind zuverlässig

- Wir melden immer zurück, auch dann, wenn man eine Absprache oder eine Ergebnisbringung nicht einhalten kann

- Wir helfen einander

- Wir reden miteinander, nicht übereinander

- Wir lernen stetig dazu und wenden das Gelernte an

- Wir dürfen Fehler machen, aber nicht zweimal den gleichen Fehler

- In jedem Regeltermin ist der aktuelle Projektplan verfügbar

- Alle nicht-projektbezogenen Anfragen oder Aufgabendelegationen (z. B. durch den Vertrieb oder angrenzende Abteilungen) per E-Mail oder verbal (mündlich) sind nicht anzunehmen. Diese sind an den Entwicklungsleiter weiterzuleiten

- Wir schreiben kurze Emails mit Botschaften (keine Romane)

- Wir kommunizieren in Statusrunden kurz, präzise, informativ

### Regelmeetings Entwicklung

In dieser Regelrunde treffen sich die Entwickler der Disziplinen und besprechen offene Themen. Die Runde ist nicht gedacht als Diskussionsrunde.

Jede Runde hat das Ziel, offene technische Themen gemeinsam anzusprechen.

Jeder Teilnehmer bereitet sich auf diese Runde in schriftlicher Art vor.

Die Runde wird geleitet von dem System.-Eng. und protokolliert in einer OPL.

### Regelmeetings Projektleitung

In dieser Regelrunde treffen sich die Haupt-Entwickler der Disziplinen und geben einen Status an den PL bekannt. Die Runde ist nicht gedacht als Diskussionsrunde.

Jede Runde hat das Ziel, Status abzugeben und gemeinsam Projekt-Risiken (Qualität, Kosten, Termine) anzusprechen.

Die Runde wird geleitet von dem PL und dieser protokolliert in einem Statusbericht.

### E-Mails

Emails sind dazu da, einer Person oder einer Personengruppe eine kurze Info zu senden, nicht aber für technische Darstellungen oder Romane oder Statusberichte gedacht.

Aufgabendelegationen per E-Mail müssen klar an die Personen adressiert werden, die diese übernehmen sollen.

Nach Möglichkeit sind keine Dokumente zu versenden, sondern auf diese im Projekt-Laufwerk zu verweisen.

### Berichtswesen

Statusberichte des System-Eng. sind regelmäßig (mind. 1x pro Woche) für alle Disziplinen zu erstellen und an definierter Stelle abzulegen.

Statusberichte des PL‘s sind regelmäßig (mind. 1x pro Woche) für alle Disziplinen zu erstellen und an definierter Stelle abzulegen. Dieser Bericht an die Stakeholder ist als Datei zu versenden.

### Umgang mit erkannten Risiken

Wird ein Risiko im Projekt erkannt, wird dieses direkt an den Syst.-Eng. schriftlich gemeldet mit einem Vorschlag zur Gegenmaßnahme.

### OPL (open points list)

Es gibt eine vom PL und Sys.-Eng.  gemeinsam geführte OPL.

Alle Punkte sind selbstständig von den Entwicklern abzuarbeiten.

In den Statusrunden werden diese offenen Punkte dann nach Ergebnispräsentation geschlossen.

### Arbeitszeit

Wenn nichts anderes abgestimmt wurde, gilt die gesetzliche und vertragliche Arbeitszeit.

Private Angelegenheiten (z.B. Handy, Emails, Internet-Surfen, längere private Telefonate) sind zu unterlassen und nur in den vorgesehenen Pausen erlaubt.

### Urlaubsplanung

Jedes Projektteam-Mitglied hat frühzeitig (mind. 1 Monat vorher) zusammenhängenden Urlaub (mind. 2 Tage) anzumelden.

Eine Urlaubsplanung während der Projektlaufzeit ist aktuell zu halten und dringend erforderlich, um Kapazitätsengpässe frühzeitig zu erkennen.

- Anhang A	Verzeichnisse

              - Abbildungsverzeichnis

- A.2	Tabellenverzeichnis

- Änderungshistorie

| Datum | Version | Autor | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.09.2019 | 01 | GRZ | Erstentwurf |
| 20.05.2025 | 02 | MJE | Aktualisiert |
|  | 03 |  |  |
|  | 04 |  |  |
|  | 05 |  |  |
|  | 06 |  |  |

# Vorlagenänderungshistorie

Vorlagenname:		000 allgemeine Dokumentenvorlage 007.dotx

Vorlagenversion:	007

Vorlagennummer:	000

Dokumentenautor: Name Nachname

: +49 (0) 81 05 / 77 21 - x yz

Adresse: Friedrichshafener Str. 7 / D-82205 Gilching

Textmarken für Fußzeile:

Erstelldatum

letzte Änderung

Seite

von

Seiten

Textmarken für Dokument Status:

Dokument Status

vorläufig

freigegeben

Kopie

geändert

Textmarke für Datum:

Datum

Textmarke für “letzte” Revision:

Letzte

Textmarke für Revision:

Version

Textmarke für Autor:

Autor

Textmarke für Thema:

Thema

Textmarke für Kommentar:

Kommentar

| Datum | Version | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 02.09.2015 | 000 | Erste Version |
| 15.04.2016 | 002 | Neues Logo mit Valeo Brand |
| 24.08.2016 | 003 | Coautor eingeführt |
| 19.09.2016 | 004 | In Änderungshistorie überall im der Titelzeile Verweise eingefügt |
| 23.09.2016 | 005 | Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Überschrift ist jetzt ein Bezug auf Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. |
| 05.01.2017 | 006 | Textmarke für “letzte” Revision ergänzt |
| 20.06.2017 | 007 | Neues Logo Valeo eingefügt |

Tabelle 2: Vorlagenänderungshistorie